RENCANA KERJA LANJUTAN

Pengembangan dan Implementasi Platform bumdesmart.id

1. Latar Belakang

bumdesmart.id telah berhasil dikembangkan sebagai platform awal pasar digital antar-BUMDes. Platform ini dirancang untuk mempertemukan BUMDes penyedia produk dengan BUMDes pembeli maupun masyarakat umum yang membutuhkan produk tertentu.

Saat ini aplikasi telah berhasil berjalan secara online melalui Vercel dan sudah dapat didemonstrasikan melalui browser web. Fitur utama yang telah tersedia meliputi pendaftaran BUMDes, verifikasi admin, katalog produk, toko BUMDes, keranjang, checkout, pembayaran manual, pengiriman manual, laporan transaksi, master data, serta pengelolaan wilayah secara bertingkat.

Tahap berikutnya adalah menyiapkan platform agar dapat digunakan secara lebih serius melalui pembelian domain resmi, penyiapan infrastruktur server/database, penguatan keamanan, serta pengembangan fitur lanjutan sesuai kebutuhan pengguna.

2. Tujuan Rencana Kerja

Rencana kerja ini bertujuan untuk:

- Menjadikan bumdesmart.id sebagai platform online yang stabil dan siap digunakan untuk demo, uji coba terbatas, dan pengembangan lanjutan.

- Menyiapkan domain resmi dan infrastruktur pendukung.

- Menyusun tahapan pengembangan setelah versi MVP selesai.

- Menjaga agar pengembangan berjalan bertahap, aman, dan tidak merusak fitur inti yang sudah berjalan.

- Menyiapkan platform agar dapat digunakan oleh BUMDes secara nyata dalam ekosistem perdagangan antar-daerah.

3. Status Pengembangan Saat Ini

Platform bumdesmart.id saat ini telah memiliki fitur inti sebagai berikut:

- Landing page dan halaman publik marketplace.

- Pendaftaran akun pembeli dan pengelola BUMDes.

- Login dan manajemen sesi pengguna.

- Verifikasi BUMDes oleh admin.

- Manajemen toko BUMDes.

- Manajemen produk oleh BUMDes.

- Verifikasi produk oleh admin.

- Katalog produk publik.

- Direktori toko BUMDes.

- Keranjang belanja.

- Checkout.

- Pembayaran manual melalui bukti pembayaran.

- Pengiriman manual.

- Penyelesaian pesanan oleh pembeli.

- Laporan transaksi sederhana.

- Export laporan CSV.

- Master data kategori, jenis usaha, dan wilayah.

- Dropdown wilayah bertingkat.

- Dashboard admin.

- Dashboard BUMDes.

- Tampilan mobile yang sedang dipoles untuk penggunaan melalui HP.

- Deployment awal melalui Vercel.

Dengan kondisi ini, bumdesmart.id sudah masuk kategori MVP online atau versi demo fungsional.

4. Tahap Lanjutan yang Perlu Dikerjakan

Tahap 1: Finalisasi Demo Online

Tujuan

Memastikan versi online saat ini dapat digunakan untuk demo tanpa kendala besar.

Kegiatan

- Melakukan pengujian ulang melalui desktop dan HP.

- Memastikan halaman admin responsif.

- Memastikan halaman BUMDes responsif.

- Memastikan tombol logout tersedia untuk admin dan user.

- Memastikan tabel admin tidak melebar di layar HP.

- Memastikan produk dan toko tampil di halaman publik.

- Memastikan login akun demo berjalan.

- Memastikan alur transaksi demo berjalan dari awal sampai selesai.

- Memastikan laporan transaksi bisa dibuka dan diekspor.

Output

Versi demo online yang siap dipresentasikan kepada calon mitra, pengelola BUMDes, pemerintah daerah, atau stakeholder terkait.

Tahap 2: Pembelian dan Pengaturan Domain

Tujuan

Menggunakan domain resmi agar platform terlihat profesional dan mudah diakses.

Rekomendasi Domain

Domain utama yang disarankan:

bumdesmart.id

Alternatif jika diperlukan:

- bumdesmart.co.id

- bumdesmart.com

- bumdesmartdesa.id

- pasarbumdes.id

Kegiatan

- Mengecek ketersediaan domain.

- Membeli domain melalui penyedia domain resmi.

- Menghubungkan domain ke Vercel.

- Mengatur DNS:

  - A record atau CNAME sesuai petunjuk Vercel.

  - Redirect dari www ke domain utama.

- Mengaktifkan SSL/HTTPS.

- Menguji akses domain melalui desktop dan HP.

Output

Platform dapat diakses melalui domain resmi, misalnya:

https://bumdesmart.id

Tahap 3: Penyiapan Infrastruktur Database dan Server

Tujuan

Menyiapkan infrastruktur yang stabil untuk demo lanjutan dan uji coba terbatas.

Rekomendasi Awal

Untuk tahap awal, arsitektur yang digunakan:

- Frontend dan backend Next.js di Vercel.

- Database MongoDB Atlas.

- Penyimpanan gambar sementara menggunakan URL eksternal atau layanan penyimpanan cloud.

- Domain resmi diarahkan ke Vercel.

Kegiatan

- Membuat database production di MongoDB Atlas.

- Membuat database user khusus dengan password kuat.

- Mengatur akses jaringan MongoDB Atlas.

- Mengatur environment variables di Vercel:

  - MONGODB_URI

  - JWT_SECRET

  - NEXT_PUBLIC_APP_URL

  - NODE_ENV

- Melakukan seed data demo.

- Melakukan import wilayah demo.

- Menguji koneksi database production.

- Menghindari penggunaan database lokal untuk demo publik.

Output

Platform online terhubung ke database cloud yang stabil dan siap digunakan untuk uji coba terbatas.

Tahap 4: Penguatan Keamanan Dasar

Tujuan

Menjaga data pengguna dan transaksi agar lebih aman sebelum digunakan lebih luas.

Kegiatan

- Memastikan JWT secret kuat dan tidak dibagikan.

- Memastikan file .env.local tidak masuk ke GitHub.

- Memastikan cookie login menggunakan httpOnly dan secure di production.

- Membatasi akses admin hanya untuk akun tertentu.

- Memastikan BUMDes hanya dapat mengakses data tokonya sendiri.

- Memastikan pembeli hanya dapat melihat pesanannya sendiri.

- Memastikan API laporan tidak membocorkan data antar-user.

- Membuat akun admin dengan password kuat.

- Mengganti password akun demo jika platform mulai dipakai publik.

Output

Platform memiliki keamanan dasar yang lebih layak untuk demo publik dan uji coba terbatas.

Tahap 5: Uji Coba Terbatas dengan BUMDes

Tujuan

Menguji penggunaan bumdesmart.id oleh beberapa BUMDes secara nyata.

Target Awal

Uji coba dapat dimulai dari beberapa wilayah yang sudah disiapkan dalam sistem, seperti:

- Sidrap

- Gowa

- Maros

- Pinrang

- Parigi Moutong

- Kotabaru / Pulau Laut Sigam

Kegiatan

- Menentukan beberapa BUMDes sebagai peserta awal.

- Membuat akun BUMDes.

- Memverifikasi profil BUMDes.

- Membantu BUMDes mengisi profil toko.

- Membantu BUMDes mengunggah produk.

- Melakukan simulasi pembelian antar-BUMDes.

- Melakukan simulasi pembayaran manual.

- Melakukan simulasi pengiriman manual.

- Mengumpulkan masukan dari pengguna.

- Mencatat kendala penggunaan di HP.

Output

Data evaluasi penggunaan nyata dari BUMDes dan daftar kebutuhan pengembangan berikutnya.

Tahap 6: Pengembangan Fitur Prioritas

Setelah MVP stabil, fitur lanjutan dapat dikembangkan secara bertahap.

A. Upload Gambar Produk dan Toko

Saat ini gambar masih dapat menggunakan URL. Ke depan perlu dibuat fitur upload langsung.

Kegiatan:

- Menentukan layanan penyimpanan gambar.

- Membuat upload logo toko.

- Membuat upload banner toko.

- Membuat upload gambar produk.

- Membatasi ukuran file.

- Mengoptimasi gambar agar tidak berat.

B. Notifikasi Sederhana

Fitur notifikasi dibutuhkan agar admin, BUMDes, dan pembeli mengetahui perubahan status.

Contoh notifikasi:

- BUMDes baru mendaftar.

- Produk menunggu verifikasi.

- Pesanan baru masuk.

- Pembayaran menunggu verifikasi.

- Pesanan dikirim.

- Pesanan selesai.

C. Riwayat Aktivitas

Menambahkan log aktivitas agar admin dapat memantau perubahan penting.

Contoh:

- Siapa yang memverifikasi BUMDes.

- Siapa yang menyetujui produk.

- Kapan pesanan diproses.

- Kapan pembayaran diverifikasi.

D. Perbaikan Manajemen Wilayah

Untuk tahap awal cukup wilayah demo. Jika platform berkembang, data wilayah dapat diperluas secara bertahap.

Kegiatan:

- Menambah wilayah sesuai kebutuhan.

- Tidak perlu langsung mengimpor seluruh Indonesia jika database belum siap.

- Menjaga agar dropdown tetap ringan dan cepat.

E. Perbaikan Laporan

Laporan dapat dikembangkan menjadi lebih lengkap.

Contoh:

- Laporan penjualan per bulan.

- Laporan produk terlaris.

- Laporan BUMDes paling aktif.

- Laporan transaksi antar-daerah.

- Export Excel.

Tahap 7: Persiapan Operasional dan Admin

Tujuan

Menyiapkan tata kelola platform agar tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga siap dikelola.

Kegiatan

- Menentukan siapa admin platform.

- Menentukan SOP verifikasi BUMDes.

- Menentukan SOP verifikasi produk.

- Menentukan SOP penanganan transaksi bermasalah.

- Menentukan kebijakan produk yang boleh dan tidak boleh dijual.

- Menentukan kebijakan penggunaan data.

- Menyiapkan panduan penggunaan untuk BUMDes.

- Menyiapkan panduan penggunaan untuk admin.

- Menyiapkan template pelatihan singkat.

Output

Platform memiliki dasar operasional dan tata kelola yang lebih jelas.

Tahap 8: Pengembangan Model Bisnis

Tujuan

Menentukan bagaimana bumdesmart.id dapat berkelanjutan secara operasional.

Opsi Model Bisnis

Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan:

- Biaya langganan ringan untuk BUMDes.

- Biaya layanan tahunan untuk pengelolaan platform.

- Biaya pelatihan dan pendampingan digitalisasi BUMDes.

- Kerja sama dengan pemerintah daerah.

- Kerja sama dengan pendamping desa.

- Paket implementasi untuk kabupaten/kota.

- Komisi transaksi, namun sebaiknya tidak diterapkan pada tahap awal.

Rekomendasi Awal

Untuk tahap awal, sebaiknya tidak langsung mengambil komisi transaksi. Fokus awal adalah membangun kepercayaan, memperbanyak BUMDes, dan membuktikan manfaat platform.

Tahap 9: Legalitas, Kebijakan, dan Kepercayaan Pengguna

Tujuan

Menyiapkan aspek legal dan kepercayaan sebelum platform digunakan lebih luas.

Kegiatan

- Membuat halaman Syarat dan Ketentuan.

- Membuat halaman Kebijakan Privasi.

- Menjelaskan bahwa transaksi awal menggunakan pembayaran manual.

- Menjelaskan bahwa pengiriman awal dilakukan secara manual oleh penjual/pembeli.

- Menjelaskan peran platform sebagai fasilitator pasar digital.

- Menyiapkan kontak resmi bantuan.

- Menyiapkan disclaimer untuk produk, stok, dan harga.

Output

Platform lebih siap digunakan publik dan memiliki dasar perlindungan administratif.

Tahap 10: Pengembangan Lanjutan Skala Lebih Besar

Tahap ini dilakukan setelah uji coba terbatas berhasil.

Fitur Lanjutan yang Dapat Dikembangkan

- Payment gateway.

- Upload bukti bayar berupa file langsung.

- Integrasi logistik.

- Chat pembeli dan penjual.

- Notifikasi WhatsApp.

- Dashboard statistik kabupaten/provinsi.

- Multi-admin per wilayah.

- Role pemerintah daerah.

- Role pendamping BUMDes.

- Rating toko dan produk.

- Review pembeli.

- Invoice PDF.

- Stok otomatis.

- Sistem komisi platform.

- Mobile app Android jika kebutuhan sudah terbukti.

Catatan

Fitur-fitur ini tidak perlu dikerjakan sekaligus. Pengembangan harus tetap bertahap agar sistem stabil dan tidak terlalu kompleks.

5. Prioritas 30 Hari ke Depan

Dalam 30 hari pertama setelah demo online, prioritas yang disarankan adalah:

- Finalisasi tampilan mobile.

- Pembelian domain resmi.

- Koneksi domain ke Vercel.

- Penguatan database MongoDB Atlas.

- Pengujian akun demo.

- Penambahan data BUMDes dan produk demo.

- Penyusunan SOP admin.

- Uji coba dengan 3–5 BUMDes.

- Pengumpulan masukan pengguna.

- Perbaikan bug hasil uji coba.

6. Prioritas 60–90 Hari ke Depan

Dalam 60–90 hari, prioritas dapat ditingkatkan menjadi:

- Uji coba lebih luas dengan 10–20 BUMDes.

- Penambahan fitur upload gambar.

- Penambahan notifikasi sederhana.

- Penyusunan halaman syarat dan ketentuan.

- Penyusunan kebijakan privasi.

- Penguatan dashboard laporan.

- Pengembangan panduan pengguna.

- Pelatihan admin dan BUMDes.

- Evaluasi model bisnis.

- Persiapan kerja sama dengan pemerintah daerah atau stakeholder desa.

7. Kebutuhan Sumber Daya

A. Teknis

- Domain resmi.

- Hosting aplikasi.

- Database cloud.

- Penyimpanan gambar.

- Repository GitHub.

- Backup database.

- Monitoring error sederhana.

B. SDM

- Admin platform.

- Pengelola teknis aplikasi.

- Tim verifikasi BUMDes.

- Tim pendamping penggunaan.

- Tim konten/data produk jika diperlukan.

C. Operasional

- SOP verifikasi.

- SOP transaksi.

- SOP penanganan komplain.

- Panduan pengguna.

- Materi demo.

- Materi pelatihan.

8. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Tampilan HP belum optimal | Pengguna sulit memakai aplikasi | Finalisasi mobile-first design |
| Data BUMDes belum lengkap | Marketplace terlihat kosong | Tambah data demo dan bantu BUMDes input produk |
| Database penuh jika wilayah nasional diimpor | Aplikasi lambat atau storage habis | Gunakan wilayah bertahap sesuai kebutuhan |
| Admin salah verifikasi | Data tidak valid | Buat SOP verifikasi |
| Produk tidak sesuai | Menurunkan kepercayaan | Terapkan verifikasi produk |
| Transaksi manual rawan miskomunikasi | Pesanan lambat diproses | Tambah notifikasi dan status yang jelas |
| Password demo tersebar | Risiko akses tidak sah | Ganti password sebelum penggunaan publik |
| Tidak ada backup | Risiko kehilangan data | Siapkan backup berkala |

9. Rekomendasi Strategi Implementasi

Strategi terbaik untuk bumdesmart.id adalah:

- Jangan langsung mengejar fitur besar.

- Fokus pada penggunaan nyata oleh BUMDes.

- Gunakan domain resmi agar lebih dipercaya.

- Pertahankan sistem pembayaran dan pengiriman manual pada tahap awal.

- Kuatkan dashboard admin dan laporan.

- Prioritaskan tampilan mobile karena pengguna banyak membuka dari HP.

- Tambahkan fitur berdasarkan masukan pengguna, bukan asumsi.

- Hindari impor data wilayah nasional jika belum dibutuhkan.

- Lakukan uji coba bertahap per wilayah.

- Susun SOP agar platform dapat dikelola dengan rapi.

10. Penutup

bumdesmart.id telah mencapai tahap penting sebagai MVP online yang dapat didemonstrasikan dan diuji coba. Dengan fitur inti yang sudah berjalan, langkah selanjutnya adalah memperkuat tampilan mobile, membeli domain resmi, menyiapkan infrastruktur production, serta melakukan uji coba terbatas bersama BUMDes.

Pengembangan ke depan sebaiknya dilakukan secara bertahap agar platform tetap stabil, mudah digunakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan BUMDes sebagai pelaku ekonomi desa.

Dengan pendekatan yang tepat, bumdesmart.id dapat menjadi platform digital yang membantu BUMDes saling terhubung, saling memasok kebutuhan, dan memperluas pasar produk desa secara lebih terstruktur.